|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8 к Договору о предоставлении  негосударственного гранта  от «24» августа 2023 года №120 |

**Заключительный отчет по итогам реализации**

**социального проекта и (или) социальной программы**

1. Полное наименование неправительственной организации: Общественный фонд Ecologica
2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Тегай Татьяна Родионовна
3. Юридический адрес, контактный телефон: Жумыскер 1, Отеген Баймуханова 75. 8 701 8156465.
4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: Октябрь 2023 г – Ноябрь 2024г.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 7 000 000 (семь миллионов) тенге.

**1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта**

*Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством участников.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | | | - Обратить внимание население на охрану реки Жайык и прибрежных зон путем создания в центре города парка в стиле «дикой природы».  - Привлечение населения к участию в почвоукрепительные работы направленных на водоохрану реки Жайык.  - Сохранить, приумножить и использовать бесплатный посадочный материал в виде Ивы каспийской для посадки на берегах реки Жайык, для предотвращения обмеления реки из-за смыва почвы на берегах. | | | | | | | |
| **Достигнутый результат от реализации проекта:** | | | - Парк в центре города в стиле дикой природы  - Увеличение числа эко-активистов и волонтеров среди жителей города Атырау;  - Увеличение количества и ареала растении «Ива каспийская»;  - Обращение внимания жителей к проблеме охраны и рационального использования водных ресурсов и обучение их путем лекции, мастер-классов и встреч с экспертами навыкам береженного использования воды. | | | | | | | |
| **Задача** | **Мероприятия в рамках задачи** | **Дата проведения** | | **Место проведения** | **Кол-во участников** | **Краткосрочные достигнутые результаты (к мероприятиям)** | **Количественные и качественные индикаторы** | **Индикаторы** | | **Эффект** |
| **план** | **факт** |
| **Задача 1.** **Получение разрешения в Акимате** | Получение разрешения в Акимате г.Атырау | **Август 2023** | | **ЖКХ г.Атырау** | **2** | **Разрешение письменное** | Письменное разрешение | **1** | **1** | **Начало работ** |
| **Задача 2. Закуп материалов для реализации проекта** | Закуп инструментов у местных поставщиков | **Октябрь 2023** | | **Местные поставщики товаров** | **5** | **Купили все необходимые иснтрументы** | **Ручная пила**  **Секатор**  **Перчатки**  **Мешки**  **Измельчитель веток**  **Мусорные контейнеры**  **Таблички**  **Баннер** | 50 шт  50шт  100шт  100шт  1шт  2шт  2шт  1шт | **306** | **Закуплены инструменты для работы** |
| **Задача 3. Привлечение волонтеров** | Поиск волонтеров для реализации проекта | **Май 2024** | | **Берег реки Урал.** | **55** | **Нашли 2 НПО и 2 партии с волонтерами** | **Волонтеры** | **100** | **55** | **Появились волонтеры для проекта** |
| **Задача 4. Привлечь подрядную компанию** | Поиск и привлечение подрядчиков | **Май 2024** | | **Берег реки Урал.** | **1** | **Нашли компанию с опытом работы более 10 лет в сфере садоводства** | **Подрядная организация** | **3** | **1** | **Нашли профессиональную команду садовников** |
| Задача5. Очистить берег от сухостоя и сорняков | Команда подрядчиков и команда волонтеров проделали работу по очистке территории | Октябрь 2023.  Октябрь-Ноябрь 2024г. | | Берег реки Урал. | 55 волонтеров. 5 работников из подрядной компании. | Очистили берег | Сформированные большие деревья  Чистый берег  Вывезено кубов мусора  Установлены информационные таблички  Установлены мусорные контейнеры  Установлен баннер  Раздали мешки с щепой | **100 шт**  **500 м**  **100 кубов**  **5 шт**  **2 шт**  **1 шт**  **1000** | **100 шт**  **500 м**  **100 кубов**  **5 шт**  **2 шт**  **1 шт**  **1000** | Очистили берег от мусора и сухостоя. Установили таблички и мусорные контейнеры. |
| Задача 6. Открытие парка в стиле дикой природы. | Открытие парка и закрытие проекта. | До конца Ноября 2024 | | Берег реки Урал. | 55 волонтеров. 5 работников из подрядной компании. | Открыли парк | Закрытие проекта на территории парка размером 5000 кв м. | 1 | 1 | Открыли новый парк на берегу Урала |
| Задача 7.  Итоговая публичная презентация результатов проекта | Творческий отчет | До конца ноября | | Онлайн презентация | 1 | Сделали отчет по проекту | Итоговый отчет по проекту | 1 | 1 | Творческий отчет по проекту сделан |
| Задача 8.Информационная работа о ходе реализации проекта | Подготовка стратегии и плана по Освещению проекта через социальные сети, видео роли, документальный фильм. | До конца ноября | |  | 5 | Осветили проект в СМИ | Посты  Статья  Баннер  Видеоролик  Документальный фильм | 40  1  2  1 | 8  1  2  1 | Осветили проект |

**Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Индикатор** | **Единица измерения** | **Планируемый уровень** | **Фактический уровень** |
| 1. | Количество прямых бенефициаров | человек | Жители города | Жители города |
| 2. | Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) | человек | 100 000 | 100 000 |
| 3. | Количество штатных работников | человек | 3 | 3 |
| 4. | Количество привлеченных специалистов | человек | 5 | 5 |
| 5. | Количество охваченных НПО | организация | 3 | 5 |
| 6. | Фонд оплаты труда от общей суммы гранта | тенге | 0 | 0 |
| 7. | Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) | тенге | 0 | 0 |
| 8. | Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) | тенге | 7 752 000 | 7 752 000 |
| 9. | Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица) | организация/человек | 4 | 6 |

**Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:** Решение Акима Атырауской области от 7 Апреля о чрезвычайной ситуации природного характера. Причиной введения ЧС повышения уровня реки Урал на месте реализации проекта.

**2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):** Благодаря данному проекту было обращено внимание населения на охрану реки Жайык, а так же на размытие берегов после паводков весной 2023г. Что еще раз доказывает эффективность берегоукрепительных работ путем посадок растений с развитой корневой системой.

**3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта***:*

*Местоположение реализации проекта на берегу Урала уже много лет было полностью заросшим в сухостое и сорняками. Старые деревья погибали от отсутствия ухода, таким образом сухие ветки легко ломались, возгорались или попадали в течение реки. В этих местах всегда было много мусора. Стоит отметить тот факт, что именно зарослевые и непроходимые места были местом обитания людей с низкой социальной ответственностью, что делало это местоположение небезопасным.*

*После осуществления проекта это место превратилось в место отдыха для всех жителей города. Так как обзор после стрижки и уборки сухостоя стал открытым, тут перестал скапливаться мусор, люди стали гулять и рыбачить без опасения. Появилось еще одно место отдыха в городе.*

*Одна из целей данного проекта является берегоукрепительные работы, что стало визуально понятно после паводков. Весеннее ЧС 2024 года еще раз доказало эффективность и важность берегоукрепительных работ в виде посадок ивы каспийской вдоль реки Урал.*

**4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета):**

**Гендерный показатель:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Мужчин** | **Женщин** |
| 50-55 | 20-22 | 30-33 |

**Социальный статус по категориям:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **Дети (в том числе дети с инвалидностью)** | **Молодежь** | **Государственные служащие** | **Работники бюджетных организаций** | **Лица с инвалидностью** | **Люди старшего возраста (от 50 лет и старше), в т.ч.** | **Безработные** | **Представители общественных организаций** | **Представители бизнес-сектора** | **Другие категории** |
| 50-55 | 5 | 15 | 2 | - | - | 2 | - | 20 | 10 |  |

**Возрастной показатель:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество участников проекта всего** | **от 13-16 лет** | **17-22 года** | **23-27 лет** | **28-32 года** | **33-45 лет** | **46-58 лет** | **59 лет и выше** |
| 50-55 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 6 | 2 |

**5. Результаты социального проекта:**

* *конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Чистый берег 500м. Сформированные большие деревья – 100 шт. Сформированная команда волонтеров в количестве 20 человек.*
* *долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):* Как продолжение данного проекта Акиматом города было принято решение осуществлять очистку берегов поэтапно.
* ***устойчивость социального проекта/социальной программы*** *Устойчивое развитие проекта — это подход к проблеме, которая уравновешивает экологические, социальные и экономические аспекты проектной работе. В данном проекте мы затронули все три сферы, которые удовлетворяют потребности жителей и администрацию города.*
* *социально-экономический эффект реализованного проекта: Безопасность берега. Появление места для отдыха людей.*

1. **Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие?**

Необходимость привлечения Акимата г.Атырау было очевидным, так как земля вдоль реки принадлежит городу и нам нужно было получить разрешение. Разрешение было получено сразу. Был подписан меморандум о сотрудничестве с Акиматом города Атырау. ЖКХ города Атырау полностью поддержал инициативу чистки берегов и всячески поддерживал в течении всего периода проекта. Социальный проект был усилен тем, что ЖКХ продолжили чистку берегов своими силами в других частях города вдоль реки, так как увидели визуальный, социальный и эстетический эффект.

**Партнеры социального проекта**

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации /ФИО партнера** | **Роль в проекте** | **Контакты организации, партнера** | **Примечание** |
| Акимат г.Атырау, ЖКХ | Разрешение, сотрудничество | Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Атырау |  |
| Атырау Эко | Волонтеры | 8 701 752 8734 |  |
| Партия республика | Волонтеры | 8 775 679 7118 |  |
| Партия Народная | Волонтеры | 8 778 485 44 37 |  |
| Спецавтобаза | Получатели веток (мусора) | 8 777 500 0495 |  |
| Enerteens.kz | Волонтеры | @Enerteens.kz |  |

**Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сфера негосударственного гранта** | **Предлагаемое приоритетное направление негосударственного гранта** | **Краткое описание проблемы который должен решить реализация гранта** | **Объем финансирования (тысячи тенге)** | **Вид гранта** | **Ожидаемый результат** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для** **Спонсора.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Спонсор** | **Рекомендации** | **Номер и дата письма о направлении выработанных рекомендаций**  ***(копии писем с приложениями необходимо предоставить с данным отчетом)*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Общее количество страниц отчета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Грантополучатель:**

**Должность, Ф.И.О** *(при его наличии)* **руководителя, либо его заместителя**

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место печати